Project Day1

# 기획 멘토링 · 기획안 제출 · Agentic Workflow 개발 착수

| 날짜 | 작성자 | 오늘 진행률 (자기평가) |
| --- | --- | --- |
| 10/2(금) | 이건영 | 100% |

### ① 오늘의 목표

↳ 프로젝트 가이드 기준 목표입니다. 팀 상황에 맞게 추가/수정하세요.

- 기획 멘토링(팀당 15분) 피드백을 반영해 기획안 고도화

- 기획안 LMS 제출 (제출 후에도 개발하면서 계속 수정 가능)

- Studio 문서 파이프라인 + 에이전트 아키텍처 설계, 개발 착수

### ② 오늘 한 일 · 실제 결과물

오늘 실제로 만든 것을 결과 중심으로 적습니다. 멘토링에서 받은 피드백과 반영한 내용도 함께 적어주세요. - 주제 확정: 투고하려는 논문과 기존 논문 1편의 PDF를 1:1로 비교해 차이점·강점을 보여주는 에이전트 PriorScope. 비교 대상은 특허가 아닌 논문, 1차 MVP는 정량 강점만, 2차에서 관련 논문 자동 검색과 정성 강점으로 확장. - 구조 결정: Upstage Studio 에이전트 3개(My Paper / Prior Paper: Parse → Extract, Compare: Parse → Classify → Extract×3) + 코드 검증 + Streamlit, Railway 배포. 스타터 코드(hr-ai-service-workflow) 구조 분석 완료. - 판정 규칙 설계: 출원 논문 요소(M)마다 기존 논문 요소(P)와 일치·유사·없음·확인필요로 판정하고, 코드가 번호·근거 섹션을 검증해 문제 있는 대응은 확인필요로 강등. 유사도 등급은 커버리지 최소~최대 범위가 한 구간에 들 때만 확정, 아니면 보류. - 실험 결과 형식: 데이터셋 ¦ 실험 설정 ¦ 지표 ¦ 수치 ¦ ↑/↓ ¦ 위치 6칸으로 추출. 같은 조건일 때만 우세·열세를 판정하고 차이를 절대값(%p)과 상대값(%)으로 함께 표시. - 평가 계획: 예시 쌍 5개 정답 라벨, 허위 신규 주장률 10% 이하(주 지표), 대응 정확도·등급 일치율 80% 이상, 근거 인용 유효율 100%. - 문서화 결과물: 설계 스펙(md), PriorScope 1차 MVP 설계서 PDF(14쪽), Notion 설계 페이지 보완 + MVP 정리 페이지 신규 작성, 비교 예시 HTML(OV-AVEL ↔ ImageBind 시뮬레이션), 전남대 Studio 활용 프로젝트 기획서 작성, GitHub 레포 연결·푸시. - 멘토링 피드백 · 반영: (직접 기입)

### ③ 완료 체크리스트

- ☐ 기획 멘토링 완료 · 액션 아이템 정리

- ☐ 기획안 LMS 제출 완료

- ☑ 입력 문서 · 출력 스키마 정의 (어떤 문서에서 무엇을 뽑을지)

- ☑ 에이전트 아키텍처 스케치 (에이전트 구성 · 노드 흐름)

- ☐ Studio 에이전트 1개 이상 생성 · 실행 확인

### ④ 산출물 · 증빙 (링크 / 스크린샷 / 영상)

- 기획안 LMS 제출 여부: (직접 기입) / 기획서 파일: 전남대 Studio 활용 프로젝트 기획서_PriorScope.docx

- 아키텍처 스케치 (이미지/링크): PriorScope 1차 MVP 설계서.pdf 의 처리 흐름도, Notion 설계 페이지 https://app.notion.com/p/3ed93a500ecb81439af3dab0f4c39cad

- Studio 에이전트 실행 화면 (스크린샷): 아직 없음 (내일 에이전트 생성 후 첨부)

추가 산출물·증빙이 있으면 여기에. GitHub: https://github.com/geonyeong325/compare_paper (설계 스펙 docs/superpowers/specs/2026-10-02-priorscope-paper-compare-design.md) Notion MVP 정리: https://app.notion.com/p/3ed93a500ecb81838719dc7e1a96b754 (추출 데이터와 비교 방식) 비교 예시: PriorScope 비교 예시.html (OV-AVEL ↔ ImageBind, 일치 1·유사 1·없음 6·확인필요 2, 커버리지 15~35% → 등급 보류 Low~Medium)

### ⑤ 이슈 · 막힌 점 & 해결

| 이슈 · 막힌 점 | 원인 · 분석 | 해결 · 대응 (미해결 시 다음 액션) |
| --- | --- | --- |
| 등급 보류 기준을 '확인필요 30% 이상'으로 정했는데 근거가 없었다. | 30%는 임의의 숫자라, 확인필요 항목이 실제로 등급을 바꿀 수 있는지와 무관했다. | 범위 기반 규칙으로 교체: 확인필요를 전부 없음/전부 일치로 본 최소~최대 커버리지가 같은 등급 구간이면 확정, 아니면 보류. |
| 실행할 때마다 요소 번호(M1, M2…)가 달라져 정답 라벨을 고정할 수 없었다. | 추출 에이전트 출력이 매번 조금씩 달라 번호와 요소의 대응이 바뀐다. | 평가 샘플은 추출 JSON을 고정 저장하고, app.py --from-json 으로 비교 단계만 다시 실행하도록 설계. |
| 조건이 다른 실험 수치(예: BERT-base vs BERT-large)를 우세·열세로 비교할 위험. | 데이터셋·지표만으로는 같은 실험인지 알 수 없다. 차이도 절대값만 보면 크기를 오해한다. | 실험 설정 칸을 추가하고 조건 다름이면 비교 불가 처리. 차이는 절대값과 상대값을 함께 표시. |
| 스타터 코드 결함: 실패 시 이전 결과를 그대로 보여주고, 에이전트 응답을 무한 대기한다. | service.py 의 이전 결과 대체 로직, agent_client.py 폴링에 시간 제한 없음. | 구현 시 수정: 실패하면 StepError로 화면에 표시, 폴링에 180초 제한. 실행별 runs/<run_id>/ 폴더로 결과 분리. |

### ⑥ 협업 분담 (오늘 우선 담당한 작업)

| 팀원 A 담당 | (이건영) PriorScope 주제·구조 확정, 1차 MVP 설계 스펙·설계서 PDF 작성, Notion 정리, 비교 예시 HTML, 기획서 양식 작성, GitHub 레포 세팅 |
| --- | --- |
| 팀원 B 담당 |  |
| 팀원 C 담당 |  |

### ⑦ 내일(다음 Day) 계획

내일 가장 먼저 할 일과 목표를 1~3줄로. 1. Upstage Studio에서 My Paper / Prior Paper / Compare 에이전트 3개를 만들고 예시 논문 2편으로 실행 확인 (스크린샷 확보) 2. 설계 스펙 기준 구현 계획 작성 후 코드 착수: 번호 부여·비교용 PDF 조립, 코드 검증, 스타터 코드 수정(타임아웃, 실패 처리) 3. 멘토링 피드백을 기획안에 반영해 LMS 제출본 갱신